cid:image001.png@01D33B56.81E26340

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŽUPANIJA ZADARSKA**

**OPĆINA POSEDARJE**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA:400-06/16-01/01**

**URBORJ:2198/07-1/1-17-11**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSEDARJE**, temeljem članka 109. stavka 2. a vezano uz članak 16. Stavaka 4. i članak 34. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/125 i 15/15) , članka 35. i 69. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15), članka 31. Statuta Općine Posedarje (Službeni glasnik Općine Posedarje broj 01/13 i 02/13), na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 19.runa 2017. godine donosi sljedeću:

**ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017. GODINE**

**Članak 1.**

Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Posedarje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine koji se nalazi u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv  cilja | | Naziv  mjere | Program/  aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | | Plan  2017 | | | Izvršenje od 01.01. do 30.06.2017.g. | Pokazatelj rezultata | | | Odgovornost  za provedbu  mjere  (organizacijska  klasifikacija | | |
|  |
| **CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | | ***Mjera 1.1. jačanje komunalne infrastrukture*** | **P1003**  A100301  A100302 | **Zaštita od požara, civilna zaštita**  Funkcioniranje DVD-a Posedarje  Funkcioniranje Civilne zaštite | | **120.000,00**  110.000,00  10.000,00 | | | **10.000,00**  10.000,00  0,00 | 1.1.1  1.1.2 | | Broj uspješno riješenih požara  Broj oštećenih objekata uslijed elementarnih nepogoda | **00202**  00202  00202 | | |
| **P1004**  KP1004-01 | **Poticanje gospodarstva**  **Razvoj poslovno servisne zone** | | **0,00**  0,00 | | | **0,00**  0,00 | 1.1.3 | | Broj novoizgrađenih metara rasvjete, vodovodne mreže i cesta | **00203**  00203 | | |
| **P1006**  KP1006-02  KP1006-03 | **Zaštita okoliša**  Sufinanciranje CGO Biljanje Donje  Izgradnja reciklažnog dvorišta | | **510.000,00**  310.000,00  200.000,00 | | | **0,00**  0,00  0,00 | 1.1.4  1.1.5 | | Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš  Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš | **00203**  00203  00203 | | |
| **P1007**  A100701  A100702  A100703  A100704  A100705  A100706 | **Održavanje komunalne infrastrukture**  Održavanje javnih površina  Održavanje lokalnih putova  Održavanje vanjske rasvjete  Opskrba mještana vodom s hidranata  Održavanje groblja  Održavanje plaža | | **1.372.000,00**  200.000,00  320.000,00  632.000,00  130.000,00  20.000,00  70.000,00 | | | **1.059.067,75**  173.702,57  248.499,77  444.258,07  160.391,41  0,00  32.215,93 | 1.1.6  1.1.7  1.1.8  1.1.9  1.1.10  1.1.11 | | Odnos zaprimljenih oštećenja/broj intervencija  Odnos zaprimljenih oštećenja/broj intervencija  Broj obnovljenih rasvjetnih mjesta  Broj korisnika kojim je izvršena usluga lijevanja vode  Površina uređenog prostora | **00205**  00205  00205  00205  00205  00205  00205 | | |
|  | |  | **1008**  KP1008-01  KP1008-02  KP1008-03  KP1008-04  KP1008-05  KP1008-06  KP1008-07  KP1008-08  KP1008-09 | **Izgradnja komunalne infrastrukture**  Istočni ulaz u Posedarje  Izgradnja vodovoda  Izgradnja kanalizacijskog sustava  Izgradnja dječjih igrališta  Rekonstrukcija groblja  Izrada urbanističkih planova  Izgradnja prometnica  Rekonstrukcija zapadnog ulaza  Izgradnja mjesne tržnice | | **3.360.000,00**  0,00  800.000,00  300.000,00  50.000,00  720.000,00  200.000,00  870.000,00  200.000,00  220.000,00 | | | **1.144.533,45**  20.000,00  456.095,03  7.460,24  12.262,50  6.000,00  51.000,00  591.715,68  0,00  0,00 | 1.1.12  1.1.13  1.1.14  1.1.15  1.1.16  1.1.17  1.1.18  1.1.19  1.1.20 | | Broj metara izgrađene mreže  Broj metara izgrađene mreže  Broj novoizgrađenih igrališta  Broj novoizgrađenih grobnica  Broj novih urbanističkih planova  Broj metara novih izgrađenih prometnica  Površina otkupljenih površina  Broj novih prodajnih mjesta | **00205**  00205  00205  00205  00205  00205  00205  00205  00205 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | | |
| **CILJ 2.UNAPREĐENJE** **KVALITETE ŽIVOTA** | ***Mjera 2.1Očuvanje i obnova objekata za kultutu*** | | **1009**  KP1009-02  KP1009-04 | | **Javne potrebe u kulturi**  Izgradnja društvenog doma  Obnova crkve Svete Marije | | **110.000,00**  0,00  110.000,00 | | **0,00**  0,00  0,00 | 2.1.1  2.1.2. | | Broj manifestacija održanih u domu  Stanje uređene crkve | **00206**  00206  00206 | | |
|  | | | ***Mjera 3.1. Poticanj zdravijeeg načina života*** | **1010**  KP1010-02 | | **Javne potrebe u športu**  Izgradnja športskih objekata | | **70.000,00**  70.000,00 | | **0,00**  0,00 | 3.1.1 | | Iskoristivost športskog objekta | **00207**  00207 | |
| **UKUPNO:** | | | | | | | **5.542.000,00** | | **2.213.601,20** | | |  | | |

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Posedarje“

**PREDSJEDNIK**

**Marin Galić**