

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA POSEDARJE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-09/20-01/03

URBROJ:2198/07-1/1-20-02

OPĆINSKO VIJEĆE, temeljem članka 31. Statuta Općine Posedarje – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Posedarje“ br 3/18), ), članka 109. i članka 34. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), na svojoj 32. sjednici, održanoj 29. rujna 2020. godine, donosi :

 **Odluku o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.g.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2020 | Izvršenje2020 | Pokazatelj rezultata | CiljanaVrijednost2020 | CiljanaVrijednost2021 | CiljanaVrijednost2022 |
|  |  |
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | ***Mjera 1.1 jačanje komunalne infrastrukture*** |  |  |  |  |  |  | 6.500 m | 6.500 m |
| **1008**KP 100802 | **Izgradnja komunalne infrastrukture**Izgradnja vodovoda | **15.444.000,00**3.910.000,00 | **1.197.197,82**111.202,71 | Broj metara izgrađene mreže | 15.000 m |
| KP 100803 | Izgradnja kanalizacijskog sustava | 500.000,00 | 0,00 | Novo izgrađena sabirnica/broj kanalizacijskih priključaka na sabirnicu/metri izgrađene kanalizacije | 40 priklj. | 2000 m | 4000 m |
| KP 100804 | Izgradnja dječjih igrališta | 80.000,00 | 0,00 | Broj novih izgrađenih igrališta | 3 igrališta | 2 igrališta | 2igrališta |
| KP 100805 | Rekonstrukcija groblja | 1.230.000,00 | 0,00 | Broj novih izgrađenih grobnica | 45 grobnica | 40 grobnica | 40grobnica |
| KP 100806 | Izrada urbanističkih planova/projektne dokumentacije | 1.809.000,00 | 284,500,00 | Broj novih projekata | 13 projekata | 10 projekata | 10projekata |
| KP 100807 | Izgradnja prometnica | 4.950.000,00 | 512.809,61 | Dužina metara novoizgrađenih prometnica | 2500 m | 500 m | 500 m |
| KP 100811 | Izgradnja autobusnih stajališta | 70.000,00 | 0,00 | Broj novih autobusnih stajališta | 2 stajališta | / | / |
| KP 100813 | Uređenje glavnog parka na obali Ante Damira Klanca | 245.000,00 | 0,00 | Postotak dovršetka parka | 100% | / | / |
| KP 100815 | Izgradnja vanjske rasvjete | 300.000,00 | 288.685,50 | Broj novih rasvjetnih tijela  | 70 | 76 | 76 |
| KP 100816 | Sanacija potpornog zida Tunjarice/Posedarje | 2.050.000,00 | 0,00 | Metraža novoizgrađenog zida | 380m | 380 m | 380m |
| KP 100817 | Sanacija oborinskih voda | 300.000,00 | 0,00 | Izgrađeni metri novih oborinskih kalnala | 1000 m | 1000 m | 100 m |
|  | ***Mjera 1.2.Opremanje i modernizacija*** ***Infrastrukture i objekata*** | **P1002**KP K100204 | **Redovita djelatnost uprave**Računala i računalna oprema | **5.000,00**5.000,00 | **28.687,50**0,00 | Broj nove nabavljene opreme |  1 | 1 | 1 |
|  |  | KP K100818 | Nabava opreme |  | 28.687,50 | Broj novonabavljene opreme | 10 | 12 | 14 |
| **CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** | Mjera 2.1 Očuvanje, obnova i izgradnja objekata za sport |  **P1010**KP 101002 | **Razvoj sporta i rekreacije**Izgradnja sportskih objekata | **440.000,00**400.000,00 | **0,00**0,00 | Postotak završenosti novog pomoćnog igrališta | 80% | 90% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **15.889.000,00** | **1.225.885,32** |  |  |  |  |

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Posedarje“

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Ivica Zurak