**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01. DO 30.06.2018.GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv  cilja | Naziv  mjere | Program/  aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan  2018 | Izvršenje 2018.g. | Pokazatelj rezultata | | Odgovornost  za provedbu  mjere  (organizacijska  klasifikacija |
|  |
| **CILJ 1. RAZVOJ KONKURE**  **NTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | ***Mjera 1.1 jačanje komunalne infrastrukture*** | **P1006**  KP1006-02  KP1006-03 | **Zaštita okoliša**  Sufinanciranje CGO Biljane Donje  Izgradnja reciklažnog dvorišta | **1.103.800,00**  103.800,00  1.000.000,00 | **6.875,00**  0,00  6.875,00 | 1.1.1  1.1.2 | Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš  Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš | **00205**  00205  00205 |
| **1008**  KP1008-01  KP1008-02  KP1008-03  KP1008-04  KP1008-05  KP1008-06  KP1008-07  KP1008-11  KP1008-12  KP1008-13 | **Izgradnja komunalne infrastrukture**  Istočni ulaz u Posedarje  Izgradnja vodovoda  Izgradnja kanalizacijskog sustava  Izgradnja dječjih igrališta  Rekonstrukcija groblja  Izrada urbanističkih planova  Izgradnja prometnica  Izgradnja autobusnih stajališta (kućica)  Izgradnja parkinga  Uređenje glavnog parka na Obali Ante Damira Klanca | **3.027.000,00**  0,00  750.000,00  250.000,00  50.000,00  1.145.000,00  350.000,00  205.000,00  50.000,00  127.000,00  100.000,00 | **356.016,25**  194.976,25  0,00  0,00  0,00  29.500,00  0,00  124.665,00  0,00  0,00  6.875,00 | 1.1.3  1.1.4  1.1.5  1.1.6  1.1.7  1.1.8  1.1.9  1.1.10  1.1.11  1.1.12 | Broj metara izgrađene mreže  Broj metara izgrađene mreže  Broj metara novoizgrađene kanalizac. mr  Broj novoizgrađenih igrališta  Broj novoizgrađenih grobnica  Broj novih urbanističkih planova  Broj metara novih izgrađenih prometnica  Broj novoizgrađenih autobusnih stajališta  Broj novoizgrađenih parking mjesta  Broj novostvorene uređene površine  Broj novih parkirnih mjesta | 00205  00205  00205  00205  00205  00205  00205  00205  00205  00205 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***Mjera 1.2.Opremanje i modernizacija***  ***Infrastrukture i objekata*** | **1002**  KP1002-04  KP1002-05 | **Redovita djelatnost uprave**  Nabava opreme (računalna oprema i uredska oprema)  Nabava opreme za komunalnu infrastrukturu | **150.045,00**  20.000,00  130.045,00 | **8.092,50**  4.737,50  3.355,00 | 1.1.13  1.1.14 | Posjedovanje računala/broj kupljenih uređaja  Broj novo kupljenih štandova/broj korisnika štandova | **00201**  00201  00201 |
| **CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** | | Mjera 2.1 Očuvanje, obnova i izgradnja objekata za sport | **1010**  KP1010-02 | **Javne potrebe u sportu**  Izgradnja sportskih objekata | **90.000,00**  90.000,00 | **0,00**  0,00 | 1.1.15 | Gotovost projekta za izgradnju sportskog objekta | **00207**  00207 |
| **UKUPNO:** | | | | **4.370.845,00** | **370.983,75** |  |  |  | |

PREDSJEDNIK

Marin Galić